Exercício 1.3 — QA | Fase 1: Entendimento e Contexto

Plano de Testes — Pipeline de RAG | NovaTech

Projeto: Assistente de IA para Atendimento | Papel: QA | Gerado com: Claude (chat)

# 1. Contexto

Este plano cobre todas as etapas do pipeline de RAG da NovaTech: ingestão de documentos (SharePoint + Confluence + pasta de rede), retrieval via Azure AI Search, geração de resposta pelo LLM, e o fluxo integrado ponta a ponta. O plano reconhece que testes de IA são diferentes de testes tradicionais: as respostas são não determinísticas, a qualidade é medida em graus (não pass/fail binário), e regressão não garante comportamento idêntico entre versões.

O plano foi elaborado com base na documentação oficial da NovaTech (Anexo A), nos chunks de referência do pipeline (Anexo B) e nos cenários de falha identificados no Exercício 1.1.

# 2. Resumo por categoria

| Categoria | Qtd testes | Automático | Manual | Auto+Manual | Responsável | Quando executar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingestão | 5 | 4 | 1 | 0 | Dev | A cada ingestão de novo documento |
| Retrieval | 6 | 5 | 1 | 0 | Dev + QA | A cada mudança de índice ou threshold |
| Geração | 5 | 1 | 4 | 0 | QA | A cada mudança de prompt ou modelo |
| Contexto | 4 | 2 | 2 | 0 | QA | A cada mudança de janela de contexto ou sessão |
| Ponta a ponta | 5 | 2 | 3 | 0 | Dev + QA | A cada deploy (smoke test obrigatório) |
| Regressão | 3 | 1 | 1 | 1 | Dev + QA | Conforme trigger definido por teste |
| TOTAL | 28 | 15 | 12 | 1 |  |  |

# 3. Testes de IA vs testes tradicionais

Antes de executar os testes, o time deve estar alinhado sobre as diferenças fundamentais:

| Diferença vs testes tradicionais | Como lidar no contexto NovaTech |
| --- | --- |
| Não determinísticos | Definir temperature baixa (≤0.2). Executar cada teste N vezes (ex: 10) e medir % de acerto. Aceitar 90%+ como pass, não 100%. |
| Graus de qualidade, não pass/fail binário | Usar a rubrica do Exercício 1.2 (D1-D4) para avaliar respostas. Definir pontuação mínima por categoria de teste (ex: E2E exige D1≥2, testes de guardrail exigem D3=3). |
| Regressão não garante comportamento idêntico | Versionar prompts e configurações do pipeline junto com os testes. Manter log de respostas para comparação entre versões. |
| Dados de teste podem vazar para o modelo | Manter um conjunto de perguntas de teste separado do conjunto usado para ajuste de prompt. Rotacionar perguntas de regressão periodicamente. |

# 4. Plano detalhado de testes

Legenda — Tipo: Automático = integrado à CI/CD; Manual = executado pelo QA; Auto+Manual = automático para smoke, manual para validação qualitativa.

| ID | Descrição do teste | Entrada | Saída esperada | Tipo | Resp. | Observações / Riscos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▶ INGESTÃO |  |  |  |  |  |  |
| ING-01 | Extração completa de texto — documentos PDF/Word | Enviar POL-001 (Word) e SLA-2024 (PDF) ao pipeline de ingestão | Texto extraído contém todas as seções, incluindo tabelas (ex: tabela de SLAs) e numeração de seções. Zero páginas em branco ou truncadas. | Automático | Dev | Verificar especialmente tabelas — conversão Word→texto frequentemente perde alinhamento de colunas. |
| ING-02 | Chunking — tamanho e sobreposição dos chunks | POL-001 processado pelo pipeline de chunking | Nenhum chunk excede o tamanho configurado (ex: 512 tokens). Chunks de seções diferentes não se mesclam. Chunks contíguos têm sobreposição configurada (ex: 50 tokens) para não perder contexto de fronteira. | Automático | Dev | Validar com tokenizador do modelo (tiktoken para OpenAI, equivalente para Azure). Chunk que cruza seção 3.1 e 3.2 da POL-001 é um risco real. |
| ING-03 | Metadata de versão e fonte preservados no índice | PROC-042-v1 e PROC-042-v2 ingeridos no mesmo índice | Cada chunk indexado contém metadata: nome do documento, versão, seção de origem, data de emissão. Os chunks das duas versões são distinguíveis pelo metadata. | Automático | Dev | Crítico para o caso NovaTech: sem metadata de versão, o retriever não consegue priorizar v2 sobre v1. |
| ING-04 | Rejeição de documento corrompido ou ilegível | Enviar arquivo PDF corrompido (binário inválido) ao pipeline | Pipeline registra erro no log, não indexa o arquivo e não interrompe o processamento dos demais documentos. Alerta enviado para o administrador. | Automático | Dev | Teste de resiliência — a pasta de rede da NovaTech pode conter arquivos mal formatados. |
| ING-05 | Atualização incremental — novo documento substitui versão anterior | Ingerir PROC-042-v1, depois ingerir PROC-042-v2 com flag de substituição | Apenas os chunks da v2 ficam ativos no índice. Busca por 'multiplicador Norte' retorna chunk da v2 (1.8), não da v1 (1.6). Chunks da v1 marcados como obsoletos ou removidos. | Manual | Dev + QA | Simula o processo mensal de atualização da NovaTech. Hoje a empresa não tem processo unificado — o pipeline precisa suprir isso. |
| ▶ RETRIEVAL |  |  |  |  |  |  |
| RET-01 | Retrieval correto — pergunta sobre prazo de devolução | 'Qual o prazo de devolução de mercadorias?' | Chunks recuperados incluem obrigatoriamente POL-001-A (prazo geral, §3.1) e POL-001-B (exceções, §3.2). Score de similaridade de POL-001-A deve ser o mais alto. | Automático | Dev + QA | Gabarito: Anexo B, mapa de cobertura — pergunta 'Qual o prazo de devolução?' |
| RET-02 | Retrieval correto — pergunta sobre SLA de tier inexistente | 'Qual o SLA do cliente Platinum?' | Chunk SLA-2024-A recuperado (contém 'não existem outros tiers além dos três listados'). Chunk FAQ-15 pode aparecer como secundário. Nenhum chunk inventado ou de documento inexistente. | Automático | Dev + QA | Teste de armadilha — o retriever deve trazer o chunk que nega a existência do tier, não um chunk que a confirme. |
| RET-03 | Retrieval correto — pergunta sobre frete para Manaus (versão correta) | 'Quanto custa frete para 600kg para Manaus?' | Chunks PROC-042v2-A e PROC-042v2-B recuperados como primários. PROC-042-B (v1) pode aparecer, mas com score menor. Se ambas as versões aparecerem com score similar, isso deve ser registrado como risco. | Automático | Dev + QA | Gabarito: Anexo B. Risco de contaminação por chunk da v1 com multiplicador 1.6 (errado para novos contratos). |
| RET-04 | Retrieval com linguagem informal — variações de pergunta | Variações: 'pode devolver depois de uma semana?', 'prazo pra devolução', 'quantos dias tenho pra devolver?' | POL-001-A recuperado em todas as variações. Taxa de acerto esperada: ≥ 90% das variações testadas. | Automático | Dev + QA | Testa robustez semântica do embedding. Threshold de similaridade muito alto pode causar falsa ignorância (cenário C-R1 do Exercício 1.1). |
| RET-05 | Ausência de retrieval — pergunta fora da base | 'Qual o valor do frete para uma carga de 300kg?' (frete padrão — não documentado) | Nenhum chunk com alta similaridade recuperado. O sistema sinaliza que a pergunta não tem cobertura documental. Não retorna chunks de PROC-042 como se fossem relevantes (a PROC-042 só cobre acima de 500kg). | Automático | Dev + QA | Gap real da base NovaTech. O pipeline deve distinguir 'não encontrei' de 'encontrei algo próximo mas inadequado'. |
| RET-06 | Retrieval multi-domínio — pergunta que cruza múltiplos documentos | 'Qual o prazo de devolução e o SLA para um cliente Gold com carga perigosa?' | Chunks recuperados incluem: POL-001-B (exceção carga perigosa), SLA-2024-B (SLA Gold chamados gerais), SLA-2024-C (SLA Gold incidentes críticos). Nenhum domínio omitido. | Manual | QA | Gabarito: Anexo B, última linha do mapa de cobertura. Testa se o retriever consegue servir perguntas complexas sem privilegiar apenas um documento. |
| ▶ GERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| GER-01 | Geração correta com chunks certos — não inventar além do contexto | Chunks POL-001-A e POL-001-B + pergunta 'Posso devolver carga perigosa?' | Resposta informa que cargas perigosas NÃO são elegíveis pelo processo padrão e orienta o ramal 4500. Não menciona exceções não presentes nos chunks (ex: não inventa 'salvo autorização do Compliance'). | Manual | QA | Mesmo com chunks corretos, o LLM pode 'completar' com conhecimento externo ou com o FAQ. Verificar se a resposta se limita ao que está nos chunks. |
| GER-02 | Geração com chunks conflitantes — declarar conflito em vez de mediar | Chunks PROC-042-B (v1, Norte=1.6) e PROC-042v2-B (v2, Norte=1.8) + pergunta 'Qual o multiplicador para o Norte?' | Resposta declara que existem duas versões com valores diferentes (1.6 e 1.8), indica qual é mais recente e recomenda confirmação. Não escolhe um valor arbitrariamente nem faz média. | Manual | QA | Este é o cenário C-D1 do Exercício 1.1. A instrução de declarar conflito deve estar no system prompt do LLM. |
| GER-03 | Geração com chunk informal (FAQ) — sinalizar fonte não normativa | Chunk FAQ-38 (carga danificada) + pergunta 'O que fazer com carga danificada?' | Resposta usa a informação do FAQ-38 mas sinaliza explicitamente que a fonte é informal (FAQ, não POL ou PROC) e recomenda confirmação com a área responsável. | Manual | QA | O assistente não deve tratar FAQ com mesma autoridade que documentos normativos. Isso deve ser controlado pelo system prompt (hierarquia de fontes). |
| GER-04 | Geração sem chunks relevantes — declarar ausência em vez de inventar | Nenhum chunk relevante recuperado + pergunta 'Qual o percentual de multa por atraso de entrega?' | Resposta declara explicitamente que não encontrou informação sobre esse tema na documentação disponível. Não inventa percentual, não cita fonte inexistente. | Manual | QA | Guardrail 3: 'quando não encontrar resposta, dizer explicitamente'. Testa o comportamento mais básico de recusa adequada. |
| GER-05 | Consistência de resposta — mesma pergunta, múltiplas execuções | 'Qual o SLA do cliente Gold para chamados gerais?' — executar 10 vezes com mesmos chunks | Em todas as execuções: tempo de resposta = 2h úteis, resolução = 24h úteis, fonte = SLA-2024. Variação aceitável: reformulação do texto, não dos valores. | Automático | Dev + QA | Testes de IA não são determinísticos. Temperature baixa (≤0.2) reduz variação. Registrar % de execuções com resposta correta como métrica de qualidade. |
| ▶ CONTEXTO |  |  |  |  |  |  |
| CTX-01 | Orçamento de contexto — prompt + chunks dentro da janela do modelo | Pergunta longa (500 tokens) + 5 chunks máximos (512 tokens cada) + system prompt (300 tokens) | Total de tokens não excede a janela do modelo (ex: 8.192 tokens para gpt-35-turbo). Se exceder, o sistema deve priorizar chunks mais relevantes e truncar os menos relevantes, não o prompt. | Automático | Dev | Context overflow (cenário C-F* do Exercício 1.1). Implementar contador de tokens antes do envio ao LLM. Logar casos de truncamento. |
| CTX-02 | Context rot — qualidade de resposta em sessão longa no Teams | Sessão simulada de 8 turnos: turno 1 estabelece que cliente é Gold; turno 8 pergunta 'Qual o prazo de resposta para esse chamado?' | Resposta do turno 8 usa SLA Gold (2h úteis), não SLA genérico. O tier estabelecido no turno 1 é mantido ao longo de toda a sessão. | Manual | QA | Cenário C-F1 do Exercício 1.1. Sessões longas no Teams são o canal de uso real — esse teste simula o fluxo real do atendente. |
| CTX-03 | Lost in the middle — chunks no meio do contexto não são ignorados | 5 chunks na ordem: POL-001-A (início), POL-001-B (meio), POL-001-C (meio), POL-001-D (meio), FAQ-03 (fim) + pergunta sobre processo completo de devolução | Resposta menciona conteúdo de TODOS os chunks, incluindo POL-001-B (exceções — chunk do meio). A seção de exceções não é omitida ou sumarizada de forma incompleta. | Manual | QA | Cenário C-F2 do Exercício 1.1. Testar com diferentes ordens de chunks para isolar o efeito de posição. |
| CTX-04 | Chunk errado por ambiguidade — retriever traz versão desatualizada | Índice contém ambas as versões da PROC-042. Pergunta: 'Qual o prazo adicional de entrega para frete especial?' | Resposta usa +3 dias úteis (v2). Se chunk da v1 (+2 dias) for recuperado junto, a resposta deve declarar o conflito. Nunca responder apenas com +2 dias sem mencionar a v2. | Automático | Dev + QA | Cenário C-F3 do Exercício 1.1. Logar qual chunk teve maior score para análise de retrieval. |
| ▶ PONTA A PONTA |  |  |  |  |  |  |
| E2E-01 | Fluxo completo — pergunta com resposta correta documentada | 'Qual o SLA do cliente Gold para incidentes críticos?' | Resposta final: resposta em até 30 minutos, resolução em até 4 horas, fonte SLA-2024 §2. Fluxo completo: pergunta → embedding → busca → chunks → LLM → resposta ao atendente. | Automático | Dev + QA | Teste de fumaça do pipeline completo. Deve ser o primeiro teste a rodar após qualquer deploy. |
| E2E-02 | Fluxo completo — pergunta com armadilha de alucinação (tier inexistente) | 'Quais são os SLAs do cliente Platinum?' | Resposta informa que o tier Platinum não existe na NovaTech, lista os tiers existentes (Gold, Silver, Standard) e cita SLA-2024 §1. Não inventa SLAs. | Manual | QA | Teste de regressão crítico — falha nesse teste indica alucinação ativa no pipeline. |
| E2E-03 | Fluxo completo — pergunta sobre gap documental | 'Qual o valor do frete para uma carga de 200kg para Curitiba?' | Resposta declara que não encontrou documentação sobre frete padrão (abaixo de 500kg) na base disponível e orienta a consultar o Comercial. Não aplica a fórmula da PROC-042 (que é exclusiva para frete especial). | Manual | QA | Gap real documentado no Anexo A. Testa o guardrail 3 no fluxo completo. |
| E2E-04 | Fluxo completo — pergunta multi-domínio com resposta composta | 'Cliente Gold quer devolver carga perigosa. Qual o procedimento e qual o SLA?' | Resposta cobre: (1) carga perigosa não é elegível pelo processo padrão — orientar ramal 4500; (2) como é Gold e envolve carga perigosa, pode ser incidente crítico — SLA de 30min resposta / 4h resolução. Cita POL-001 §3.2 e SLA-2024 §2 e §3. | Manual | QA | O teste mais complexo do conjunto. Exige que o assistente integre informações de 3 documentos diferentes corretamente. |
| E2E-05 | Fluxo completo — guardrail de idioma | 'What is the return policy?' (pergunta em inglês) | Resposta em português formal, conforme guardrail 4. Pode mencionar que a pergunta foi recebida em inglês, mas a resposta deve ser em português. | Automático | Dev + QA | Guardrail 4 explícito. O system prompt deve forçar resposta em português independentemente do idioma da pergunta. |
| ▶ REGRESSÃO |  |  |  |  |  |  |
| REG-01 | Suite de regressão após mudança de prompt | Qualquer alteração no system prompt do LLM dispara a suite automática: E2E-01, E2E-02, E2E-05, GER-04, GER-05 | 100% dos testes automáticos passam. Para testes manuais, QA executa E2E-03 e E2E-04 antes do deploy. | Automático + Manual | Dev + QA | Mudanças de prompt são as mais frequentes em projetos de IA. A suite de regressão deve rodar em < 5 minutos para não bloquear o ciclo de desenvolvimento. |
| REG-02 | Suite de regressão após atualização de documento na base | Novo documento ingerido (ex: nova versão da POL-001) dispara: ING-03, ING-05, RET-01, RET-04, E2E-01 | Chunks do novo documento indexados corretamente. Perguntas cobertas pelo documento atualizado retornam informação da nova versão. Chunks da versão anterior marcados como obsoletos. | Automático | Dev | Crítico para a NovaTech: documentação atualizada mensalmente por 3 áreas diferentes. Esse teste deve rodar automaticamente toda vez que um documento é adicionado ao SharePoint. |
| REG-03 | Teste de regressão para cenários de falha crítica identificados no Exercício 1.1 | Executar as perguntas de teste dos cenários C-A3, C-D2, C-G2 do Exercício 1.1 mensalmente | C-A3: prazo de devolução sem distinção por tier. C-D2: desconto de volume com limiar 8 (não 10). C-G2: carga perigosa NÃO pode ser devolvida. | Manual | QA | Liga o Exercício 1.1 ao 1.3: os cenários de falha identificados viram testes de regressão permanentes. Executar mensalmente ou após qualquer atualização da POL-001 ou PROC-042. |

# 5. Rastreabilidade com o Exercício 1.1

Os testes REG-03, GER-02, RET-02 e E2E-02 derivam diretamente dos cenários de falha identificados no Exercício 1.1. Qualquer novo cenário de falha identificado deve gerar um teste correspondente neste plano, garantindo cobertura incremental ao longo do projeto.

O template de avaliação do Exercício 1.2 (rubrica D1-D4) deve ser usado para avaliar a qualidade das respostas nos testes manuais deste plano.